## Slide 1
專案進度報告
進出水平衡計算對照系統
Water In/Out Balance Reconciliation System
精確計算蒸發量 ‧ Agent 自動化平衡計算 ‧ 申報資料智慧整理
報告日期：2026 年 6 月 | 預計上線：2026 年 10 月

## Slide 2
專案目的與說明
02
建立可稽核、可重複、可申報的進出水平衡計算機制，以系統取代人工試算。
① 水平衡計算
彙整進水、出水與各項用水資料，建立進出水對照基準，確保水量帳務一致且可追溯。
② 蒸發量精確計算
以平衡差值反推蒸發量，取代估算，提升環境數據與用水效率分析的準確度。
③ Agent 自動化申報
由 Agent 代理執行平衡計算並自動整理後續申報所需資料，降低人工彙整負擔。
為何重要
‧ 法規申報要求水量數據可佐證、可追溯，人工試算易出錯且難以稽核。
‧ 蒸發量無法直接量測，需透過進出水平衡推算，計算邏輯一致性至關重要。
‧ 透過系統與 Agent 標準化流程，建立單一可信數據來源（Single Source of Truth）。

## Slide 3
專案效益
03
自動化
Agent 代理執行平衡計算，減少反覆人工試算與資料搬運，釋放人力投入分析。
準確性
統一計算邏輯與資料來源，降低人為誤差，蒸發量推算結果可重現、可稽核。
效率提升
申報資料自動彙整成型，縮短報表與申報前置作業時間。
可追溯／合規
完整保留計算過程與來源資料，滿足申報佐證與內部稽核需求。

## Slide 4
當前進度
04
整體進度：需求釐清與現況盤點階段（約 25%）
① AS-IS / TO-BE 流程圖整理（進行中）
盤點現況（AS-IS）人工計算與申報流程，並繪製目標（TO-BE）導入 Agent 後之自動化流程，界定系統範圍與差異缺口。
② 過往資料盤點與蒐集（進行中）
彙整歷史進出水量、用水紀錄與既有申報報表，確認資料來源、欄位格式與品質，作為計算邏輯與驗證之基礎。
近期重點 / 待辦
‧ 完成 TO-BE 流程確認，凍結第一版需求範圍。
‧ 確認申報所需欄位與計算公式，定義 Agent 計算邏輯規格。

## Slide 5
專案時間軸 Timeline
05
自 6 月現況盤點起，反向推導至 10 月正式上線
6 月
現況盤點
‧ AS-IS/TO-BE 流程圖
‧ 歷史資料蒐集
‧ 需求範圍界定
7 月
需求與設計
‧ 計算邏輯規格
‧ Agent 流程設計
‧ 資料模型/介面
8 月
系統開發
‧ 平衡計算引擎
‧ Agent 代理開發
‧ 申報整理模組
9 月
測試與驗證
‧ 整合測試
‧ 歷史資料對帳驗證
‧ UAT 使用者驗收
10 月
正式上線
‧ 上線部署
‧ 申報資料產出
‧ 教育訓練/交付
關鍵里程碑：6/底 需求凍結 ▶ 7/底 設計定案 ▶ 8/底 開發完成 ▶ 9/底 UAT 通過 ▶ 10 月 正式上線

## Slide 6
結語 / 下一步計畫
06
以系統化、可稽核的進出水平衡機制，精準推算蒸發量，
並由 Agent 自動產出申報資料，朝 10 月上線目標穩步推進。
即將完成
確認 TO-BE 流程並凍結第一版需求範圍。
近期啟動
定義平衡計算公式與 Agent 計算邏輯規格。
資料準備
完成歷史資料盤點，作為計算驗證基準。
需要協助
請相關單位協助提供資料來源與申報欄位確認。